Приложение № 1

к Программе комплексного развития инфраструктуры

 Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района

Новосибирской области на 2019-2030 годы,

Утвержденной Решением 38-й сессии

Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета

 Новосибирского района Новосибирской области

от 15 ноября 2018г. № 6

 **План ремонта дорог местного значения на территории Верх-Тулинского сельсовета на 2019-2020гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Местонахождение** | **Тип покрытия фактический** | **Вид работ** | **Стоимость, тыс. руб.** | **Примечание** |
| **1. Финансирование за счет средств МО** |
| **1.1Мероприятия необходимые к выполнению в 2019 году (минимальный перечень за счет средств МО)** |
| с. Верх-Тула, переулок Советский | асфальт | Ремонт асфальтобетонного полотна дороги протяженностью 531 м. | 2420,6 | Смета прошла Госэкспертизу |
| п.им.Крупскойул.Олимпийская -Кооперативная | асфальт | Ямочный ремонт дороги школьного маршрута | 250,0 |  |
| п. Тулинский, ул.Тимирязева | асфальт | Засыпка ям асфальтной крошкой | 350,0 |  |
| с.Верх-Тула ул.Советская | асфальт. | Ямочный ремонт 221 кв.м. полотна в рамках текущего содержания дорог после работ по замене теплотрассы | 330,0 |  |
| п.им.Крупской, ул.Школьная | асфальт | Ямочный ремонт дороги (асфальтного полотна) в районе образовательного учреждения СОШ 14 в п.им.Крупской | 400,0 | К рассмотрению при частичном ремонте отдельного участка дороги |
| с.Верх-Тула, Березовая, Кобызева, Юбилейная | поднятое земляное полотно,  | Формирование и укрепление дорожного полотна протяженностью 590 м. путем отсыпки щебня, обустройство трубопереезда. | 874,0 |  |
| п.Крупской, с.Верх-Тула, п.Тулинский |  | Ямочный ремонт асфальтного покрытия в рамках текущего содержания в весенне-летний период | 300,0 |  |
| **Итого по разделу 1.1** |  |  | **4924,6** |  |
| **1.2.Мероприятия к выполнению в 2019-2020 годы (при наличии средств МО)** |
| с.Верх-Тула, ул Октябрьская (начало) | поднятое земляное полотно,  | Укрепление дорожного полотна путем отсыпки щебня | 1000,0 |  |
| с.Верх-Тула, Чеминский жилмассив, Зеленая роща, Сельская, Садовая, Зайцева | поднятое земляное полотно,  | Укрепление дорожного полотна путем отсыпки щебня | 1000,0 |  |
| с.Верх-Тула, ул. Учительская  | износ асфальтного полотна 90% | Снятие фрезой, отсыпка отсевом1600 м. | 1000,0 |  |
| с.Верх-Тула пер.Новый  | износ асфальтного полотна 90% | Снятие фрезой, отсыпка отсевом 285 м | 230,0 |  |
| п.Тулинский Завершение обустройства пешеходных переходов в близи ОЦО Средняя школа в п.Тулинский | износ асфальтного полотна 80% | Устройство тротуаров, пешеходного ограждения, ИДН и дорожной разметки. Ремонт дорожного полотна на участке 70 м. | 532,8 | бюджет вышестоящих уровней |
| п.им. Крупской ул.Кооперативная,Кооперативная (с дробями), Степная, Полевая,1 Квартал, дорога на кладбище | поднятое земляное полотно,  | Укрепление дорожного полотна путем отсыпки щебня | 1000,0 |  |
| п. Тулинский, ул. Ак. Першилина, дорога на дамбу, дорога на кладбище. | поднятое земляное полотно,  | Укрепление дорожного полотна путем отсыпки щебня | 1000,0 |  |
| **Итого по разделу 2.2.** |  |  | **5762,8** |  |
| **2.Мероприятия необходимые к выполнению при наличии финансирования ОБ** |
| с. Верх-Тула, от ул.Советская до ул.Большевистская | асфальт, переходный (щебень), поднятое земляное полотно | Ремонт дороги протяженностью 530 м  | 4041,3 | ПСД прошла Госэкспертизу |
| с. Верх-Тула, ул. Большевистская | поднятое земляное полотно | Ремонт дороги протяженностью1650 м | 19508,2 | ПСД прошла Госэкспертизу |
| с. Верх-Тула, ул. Транспортная, Садовая , проезд к дому №10 по ул.Рабочая | Переходный (щебень), асфальт  | Ремонт дороги 343 м с обустройством тротуара | 3059,0 | Смета прошла Госэкспертизу |
| п. Тулинский, ул.Юбилейная в  | износ асфальтного полотна 80% | Ремонт дороги 735 м. с обустройством тротуара и УО | 9786,5 | Смета прошла Госэкспертизу |
| п. им.Крупской, ул.Школьная в  | асфальт, поднятое земляное полотно | Ремонт дороги 810 м. с обустройством ООТ, тротуара и УО | 10982,1 | ПСД прошла Госэкспертизу |
| **Итого по разделу 2** |  |  | **47377,1** |  |
| **ВСЕГО** |  |  | **58064,5** |  |