**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Верх-Тула

от «05» мая 2017 г. № 153

Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2018 годы"

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с учетом результатов проведения публичных слушаний от 29 апреля 2017г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2018годы»

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в администрации Верх-Тулинского сельсовета и на сайте муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Верх-Тулинского сельсовета М.И. Соболек

Ена И.Ю., 2933-269

Богомолова Н.Л., 2933-655

Приложение

к постановлению администрации

Верх-Тулинского сельсовета

 Новосибирского района

Новосибирской области

от 05 мая 2017г. № 153

**Паспорт**

Муниципальной программы "Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2018годы" (далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  |
| Участники Программы | Администрация Верх-Тулинского сельсовета, МКУ «Служба содержания и благоустройства» (далее-МКУ "Служба СиБ"), МКУК "Музыкально-эстетический центр" с.Верх-Тула (далее - МКУК "МЭЦ"), ООО УК «ЖКХ Верх-Тулинское», собственники многоквартирных домов (далее - МКД). |
| Номер и дата нормативного правового акта об утверждении программы | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" |
| Цель Программы | Повышение уровня комплексного благоустройства территории для повышения качества жизни граждан на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.  |
| Задачи Программы | Совершенствование благоустройства территорий населенных пунктов Верх-Тулинского сельсовета с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации путем содействия: - в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов; - общественных пространств. |
| Перечень основных мероприятий | - благоустройство территории МКУК "МЭЦ" с.Верх-Тула путем создания Парка культуры и отдыха "Территория праздника";- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по улице 1 квартал в с.Верх-Тула. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы;- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;- площадь благоустроенных общественных пространств;- доля трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Срок реализации Программы | 2017-2018 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозный объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 22 200 тыс. рублей, из них:за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Новосибирской области –14 800,00 тыс. рублей, в том числе:2017 год – 6 000,00 тыс. рублей;2018 год – 8 800,00 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 7 400,00 тыс. рублей, в том числе:2017 год – 375,00 тыс. рублей;2018 год – 7025,00 тыс. рублей.Суммы средств, выделяемые из областного бюджета Новосибирской области и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - благоустроенные территории мест массового пребывания населения с ремонтом дорожного полотна, обустройством детских и спортивных площадок, с зелёными зонами для отдыха жителей и гостей поселения;- изменение эстетического облика поселения;- улучшение привлекательности территории; - улучшение экологической обстановки и создание комфортной, современной среды для проживания жителей поселения;- возможность проведения на территории парка МКУК "МЭЦ" масштабных мероприятий, направленных на оздоровление и повышение уровня культуры жителей Верх-Тулинского сельсовета. |

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.**

В с.Верх-Тула проживает 7182 человека, из них детей до 16 лет -750, людей пенсионного возраста -1578 человек. В селе нет ни одного сквера или благоустроенной зоны отдыха, куда можно было пойти всей семьёй. Отсутствуют площадки для занятия спорта населения всех возрастов. На территории села располагается малое количество зеленых насаждений, многие из деревьев, аварийные, что сказывается на санитарно-гигиеническую, рекреационную, экологическую обстановку.

Территория МКУК «МЭЦ» является важным культурным уголком села и занимает площадь 5 500 кв.м из которых благоустроено только 200 кв.м. Великолепная доступность благодаря удачному расположению в центре села. Традиционное место для общественных праздников нуждается в проведении комплексного благоустройства, в выполнении архитектурно-планировочной организации территории и обеспечении здоровых условий отдыха и жизни жителей.

Существует потребность населения с.Верх-Тула в обустройстве площадки для проведения летних мероприятий способствующая созданию комфортных условий для разнопланового, здорового отдыха верхтулинцев, в том числе: массовые праздники, дни семейного отдыха, концертно-игровые программы, спортивные состязания.

В п.Тулинский проживает 2480 человек. В поселке существует единственное благоустроенное общественное пространство рядом с Областным центром образования. Данная территория также нуждается в проведении комплексного благоустройства, в выполнении архитектурно-планировочной организации территории и обеспечении здоровых условий отдыха и жизни жителей. Из общей площади территории 1500 кв.м благоустроено 350 кв.м.

На территории с.Верх-Тула и п.Тулинский расположено 94 МКД, имеющих 7 дворовых территорий. Дворовые территории являются важнейшей составной частью межквартальной транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют места для парковок, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

**Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве Верх-Тулинского сельсовета.**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

***1.1. Благоустройство территории.***

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временной стоянки автомобилей.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство Верх-Тулинского сельсовета.

Площадь территории МКУК «МЭЦ» позволяет обустроить место проведения досуга населения с.Верх-Тула.

***1.2.Озеленение.***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений, имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

***1.3. Наружное освещение, иллюминация.***

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена внутридомовая территория и территория массового пребывания населения Верх-Тулинского сельсовета.

Во многих местах населенных пунктов нет уличного освещения. В связи с климатическим местом положения населенных пунктов муниципального образования, в зимний период продолжительность темного время суток составляет около 15 часов, школьники идут в школу в темное время суток и поэтому создаётся угроза жизни и здоровью детей. Необходимо закупить и установить дополнительные светильники уличного освещения в населенных пунктах.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов муниципального образования.

Важнейшей задачей муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

**2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации.**

Целью реализации Программы является повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Основными задачами Программы являются совершенствование благоустройства территорий населенных пунктов Верх-Тулинского сельсовета с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации путем содействия:

- в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- общественных пространств.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

- ремонт дворовых проездов, обеспечение освещением, установка скамеек, урн для мусора;

-оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных гостевых парковок, озеленение территории.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной современной среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок – спортивных, детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Срок реализации Программы – 2017-2018 года, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

План реализации Программы приведен в Приложении №3 к данной Программе.

Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Верх-Тулинского сельсовета:

-совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;

-совершенствование эстетического вида Верх-Тулинского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

-организацию взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования;

-восстановление и реконструкцию уличного освещения;

-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидацию свалок бытового мусора.

**3. Перечень мероприятий Программы.**

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2018 годы», которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- **благоустройство территории МКУК "МЭЦ" с. Верх-Тула путем создания Парка культуры и отдыха "Территория праздника";**

**- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по улице 1 квартал с. Верх-Тула.**

 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественного пространства включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек) (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественного пространства включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории в местах массового пребывания населения.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.**

Ресурсное обеспечение Программы приведено в Приложении №2 к данной Программе.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 22 200 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Новосибирской области –14 800,00 тыс. рублей, в том числе:

2017 год –6 000,00 тыс. рублей;

2018 год –8 800,00 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 7 400,00 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 375,00 тыс. рублей;

2018 год – 7025,00 тыс. рублей.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», введенными в действие с 31.03.2017г. приказом Минстроя России от 09.02.2017г. №81/пр.

Сметная документация составлена по состоянию на 15.12.16.(индексы к ФЕР-2001 (редакция 2014г.), согласно письма Минстрой НСО №5146/45-вн от 19.12.16г.).

Локальные сметы составлены на основании сборников федеральных единичных расценок (ФЕРр-2001, ФЕР-2001 в редакции 2014г. с изменениями 1-3.)

Накладные расходы приняты в соответствии с МДС 81-34.2004 по отдельным видам работ, согласно письму Росстроя от 18.11.2004 г. № АП-5536/06Э с учетом письма Минрегионразвития №41099-КК/08 от 06.12.2010.

Сметная прибыль принята в соответствии с МДС 81-34.2004 по отдельным видам работ, согласно письму Росстроя от 18.11.2004 г. № АП-5536/06с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г. № АП-5536/06, письма Минрегионразвития №41099-КК/08 от 06.12.2010.

Затраты на временные здания и сооружения определены в процентном отношении от общей стоимости строительно-монтажных работ по сводному сметному расчету (главы 1-7) в размере 1,5%на основании ГСН-81-05-01-2001 п.4.1.3.

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы

1.Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении в Программу дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, на которых планируется благоустройство в текущем году, осуществляется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории и общественных пространств в муниципальную программу "Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2018годы", в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественной территории, подлежащей благоустройству.

2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств определяются в соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году», на основании решения общественной комиссии, по результатам общественных обсуждений. Общественные обсуждения муниципального проекта «Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2018годы" проводятся в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и общественных пространств, включенной в муниципальную программу определен Приложении 5.

3. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

**Привлечение жителей к участию в решении проблем** **благоустройства Верх-Тулинского сельсовета.**

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

Планируется в ходе реализации программы повысить процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству в т.ч.:

- решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ принимается на общем собрании собственников помещений МКД, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- при выполнении работ изложенных в настоящей программе заинтересованные лица обеспечивают финансовое и (или)трудовое участие в размере не менее 5 % от сметной стоимости работ( в 2017г не является обязательным условием).

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть заменена на трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц – трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории общественного пространства, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) – выполнение работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых

Территорий и общественных пространств, и механизм контроля за их расходованием определен Приложением 6.

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, порядок и срокипредставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и Порядок общественного обсуждения проекта Программы утверждены Постановлением администрации Верх-Тулинского сельсовета от 14.03.2017г. № 95.

Правила благоустройства и содержания территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждены в новой редакции Решением 18-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета от 21.02.2017г. № 4.

**6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.**

Реализация запланированных мероприятий в 2017-2018 гг. позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- площадь благоустроенных общественных пространств;

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы;

- процент благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы приведены в Приложении №1 к данной Программе.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

-увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние с 29 до 43 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

-освоение и благоустройство всей территории МКУК "МЭЦ" площадью 5 500 кв.м.

-количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличится с 2 до 3 единиц.

В результате реализации Программы ожидается:

-улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

-увеличение площади благоустроенных территорий и зелёных насаждений в поселении.

**7. Риски Программы.**

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, что приведет к сокращению областного бюджета и бюджета сельсовета.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных населенных пунктах муниципального образования, а также потребовать концентрации средств бюджета сельсовета на преодоление последствий таких катастроф.

3. Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы.

В случае необходимости планируется ежегодно производить корректировку мероприятий муниципальной программы с перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач.

**8. Ожидаемые конечные результаты программы.**

Реализация Программных мероприятий позволит обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные застройки гаражей и хозяйственных построек. Отремонтировать дороги, дворовые территории. Произвести озеленение территории, высадить деревья и кустарники. Обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов. Обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Парк культуры и отдыха «Территория праздника» будет являться важным культурным уголком села, с различными площадками отдыха и спорта для сельчан всех возрастов. Парк культуры и отдыха – озелененная территория многофункционального направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения села. На территории парка на крытой летней эстраде будут проводиться мероприятия способствующие созданию комфортных условий для разнопланового, здорового отдыха верхтулинцев: массовые праздники, дни семейного отдыха, концертно-игровые программы, спортивные состязания.

Парк культуры и отдыха – это будет самое универсализированное место для повседневного отдыха в селе Верх-Тула, которое соберёт как молодое, так и старшее поколение местных жителей.

Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе "Формирование

современной среды Верх-Тулинского сельсовета

 Новосибирского района Новосибирской области

на 2017-2018годы"

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2018годы" и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы, в том числе по годам: | Примечание |
| 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы | ед. | 2 | - | 3 | нарастающим итогом |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 29 | - | 43 | нарастающим итогом |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных пространств | кв.м | 550 | 5850 | 5850 | нарастающим итогом |
| 4  | Доля трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  | проценты | - | 1 | 1 | нарастающим итогом |

Приложение № 2

к муниципальной программе "Формирование

современной среды Верх-Тулинского сельсовета

 Новосибирского района Новосибирской области

на 2017-2018годы"

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2018годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов в разрезе мероприятий программы  | Всего | Финансовые затраты, тыс. рублей, в том числе по годам  |
| 2017 | 2018 |
| **Благоустройство территории МКУК "МЭЦ" с. Верх-Тула путем создания Парка культуры и отдыха "Территория праздника"** |
| Всего финансовых затрат, в том числе из:  | **11200,00** | 6375,00 | 4825,00 |
| федерального бюджета\* | **3900,00** | 3900,00 | 0,00 |
| областного бюджета Новосибирской области  | **2100,00** | 2100,00 | 0,00 |
| местных бюджетов\* | **5200,00** | 375,00 | 4825,00 |
| внебюджетных источников\*  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по улице 1 квартал в с.Верх-Тула.** |
| Всего финансовых затрат, в том числе из:  | **11000,00** | 0,00 | 11000,00 |
| федерального бюджета\* | **5720,00** | 0,00 | 5720,00 |
| областного бюджета Новосибирской области  | **3080,00** | 0,00 | 3080,00 |
| местных бюджетов\* | **2200,00** | 0,00 | 2200,00 |
| внебюджетных источников\*  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Программе**, в том числе: | **22200,00** | **6375,00** | **15825,00** |
| федерального бюджета\* | **9620,00** | **3900,00** | **5720,00** |
| областного бюджета Новосибирской области  | **5180,00** | **2100,00** | **3080,00** |
| местных бюджетов\* | **7400,00** | **375,00** | **7025,0** |
| внебюджетных источников\*  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 3

к муниципальной программе "Формирование

современной среды Верх-Тулинского сельсовета

 Новосибирского района Новосибирской области

на 2017-2018годы"

План реализации муниципальной программы

"Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2018 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год | 2018 |
| II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустройство территории МКУК "МЭЦ" с. Верх-Тула путем создания Парка культуры и отдыха "Территория праздника" | Директор МКУК «МЭЦ» Старостенко О.В. |  | 30.10 | + |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул.1 квартал в с.Верх-Тула  | Директор МКУ «Служба содержания и благоустройства» Богомолова Н.Л. |  |  | + |  |  | 30.10 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе "Формирование

современной среды Верх-Тулинского сельсовета

 Новосибирского района Новосибирской области

на 2017-2018годы"

План реализации муниципальной программы

 «Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2018годы».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017-2018 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1: Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (территория МЭЦ)) | Муниц. Прогр. | Директор МКУК «МЭЦ» с.Верх-Тула  Старостенко О.В. |  |  | 30.10.17 | + |
| Контрольное событие № 2:Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в с.Верх-Тула (ул.1 квартал дом №1, №2, №3, №4, №5) | Муниц. програм | Директор МКУ «Служба содержания и благоустройства» Богомолова Н.Л. |  |  | 30.10.18 | + |

Приложение № 5

к муниципальной программе "Формирование

современной среды Верх-Тулинского сельсовета

 Новосибирского района Новосибирской области

на 2017-2018годы"

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и общественного пространства, включенной в муниципальную программу.

1. Общие положения
	1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и общественного пространства, включенной в муниципальную программу "Формирование современной среды Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2018 годы" (далее – Порядок).
	2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

* 1. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).
1. Разработка дизайн-проекта
	1. Разработка дизайн-проекта осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение 20 дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
2. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования(далее – уполномоченный орган) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 2 рабочих дней со дня его изготовления.
3. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.
4. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте муниципального образования для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.
5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования
в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.
6. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе "Формирование

современной среды Верх-Тулинского сельсовета

 Новосибирского района Новосибирской области

на 2017-2018годы"

Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых

территорий и общественного пространства, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и общественного пространства, и механизм контроля за их расходованием (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и общественного пространства муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – дворовые территории и места массового пребывания населения), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.3. Для целей настоящего Порядка:

1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3.2. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий и места массового пребывания населения Верх-Тулинского сельсовета;

- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и мест массового пребывания населения в размере не менее 5 % от сметной стоимости работ.

1.3.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность,  не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовые территории ;

- трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан

2.1. Условия финансового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и мест массового пребывания населения определяются  в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области.

Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест массового пребывания населения должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

2.2. Условия трудового участия граждан в выполнении минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и места массового пребывания населения определяются в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области.

Организация трудового участия, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, подлежащую благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории места массового пребывания населения, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

2.3. Допускается финансовое и (или) трудовое участие организаций, заинтересованных лиц в порядке, установленном настоящим разделом.

3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц

3.1. На территории муниципального образования Верх-Тулинского сельсовета уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и общественного пространства, является Администрация Верх-Тулинского сельсовета.

3.2. Администрация Верх-Тулинского сельсовета заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых обязательно определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на лицевой счет администрации Верх-Тулинского сельсовета (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее – лицевой счет администрации).

3.4. Администрация Верх-Тулинского сельсовета обеспечивает учет денежных средств, поступающих на лицевой счет от заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация Верх-Тулинского сельсовета ежемесячно:

- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета в сети Интернет;

- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии, созданной в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Верх-Тулинского сельсовета на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в проект благоустройства дворовой территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными лицами.

3.7. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Верх-Тулинского сельсовета в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

-неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.