**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Формирование современной городской среды на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области**

**ПРОТОКОЛ**

**07.10.2021 № 15**

Место проведения: с. Верх-Тула, ул. Советская, д.1

Время проведения: 16-00.

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Председатель: Богомолова Наталья Леонидовна

секретарь: Шевчук Юлия Геннадьевна

Члены комиссии: Ена Ирина Юрьевна

Рогачев Максим Сергеевич

Подгорная Светлана Петровна

Повестка заседания:

Рассмотрение и оценка реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2022 годы».

СЛУШАЛИ:

1.Заместителя главы Верх-Тулинского сельсовета Ена И. Ю., доложила: За прошедший месяц активно проводились работы по устранению замечаний подрядной организацией, выполнившей работы по благоустройству дворовой территории МКД №3,4,8 по ул.Жилмассив и №26 по ул.Рабочая - проведены земляные работы с корректировкой площадки зеленых зон, отсыпке черным грунтом и посадкой зеленых газонов. Также силами МКУ «Служба СиБ» с участием собственников МКД МКД №3,4,8 по ул. Жилмассив и №26 по ул.Рабрчая была проведена посадка кустарников и цветов.

2. Директор МКУ «Служба СиБ», сообщила, что работы по благоустройству дворовой территории МКД №3,4,8 по ул.Жилмассив и №26 по ул. Рабрчая выполнены на 100% от всего объема работ согласно Муниципального контракта. За прошедший месяц проводились работы по устранению замечаний подрядной организацией, доустановлены малые архитектурные формы (перголы, беседка).

РЕШИЛИ: Реализация приоритетного проекта на 2019-2022г. завершена. Данные выполнению благоустройства на дворовой территории МКД №3,4,8 по ул.Жилмассив и №26 по ул. Рабочая в с,Верх-Тула осветить в СМИ.

Объявляю о закрытии общественных обсуждений.

Председатель комиссии Н.Л.Богомолова

Секретарь комиссии Ю.Г.Шевчук